## Slide 1
CUBE
CUBE 工作流项目介绍
把 AI 开发从“生成内容”变成“按证据推进的工程交付”
Contract
阶段输出即契约
TDD
测试先行驱动实现
Gate
机械化校验推进
01 PRD
02 Design
03 Test Cases
04 Development
05 Testing
01

## Slide 2
汇报结构
CUBE
02
01 项目目标
为什么需要 CUBE
02 核心机制
契约、门禁、回退
03 需求阶段
把需求说清
04 设计阶段
把方案定清
05 测试契约阶段
先固化测试契约
06 开发实现阶段
按任务逐步实现
07 测试验收阶段
形成验收证据

## Slide 3
项目定位：把 AI 开发纳入可控交付流程
CUBE
03
输入
用户需求 / 现有项目 / 分支迭代
执行
Skill 命令 + 阶段 Prompt
验证
Engine Gate + 状态推进
将一次业务迭代拆成 PRD、Design、Test Cases、Development、Testing 五个阶段
AI 负责生成和执行，引擎脚本负责校验，避免“主观完成”
会优先复用用户环境里已安装的外部插件能力，例如 brainstorm、code review 等
如果外部插件都不可用，则回退本地通用实现：流程强依赖，外部能力弱依赖。

## Slide 4
核心机制：五阶段门禁 + 可回退契约链
CUBE
04
01
prd.md
需求契约
02
design.md
技术契约
03
test-map.yaml
测试契约
04
STATUS.yaml
实现进度
05
test-report.md
验收证据
规则：后一阶段只能消费前一阶段已通过校验的产物
门禁由 deliverables 定义，engine 脚本负责机械化校验
一旦发现前序契约缺陷，就回退到对应阶段修正，不带病推进

## Slide 5
五阶段详解：01 PRD
CUBE
05
01
PRD
阶段介绍
把业务目标、范围边界和验收标准说清。
通过门禁后进入下一阶段
做的事情
需求
访谈
边界
验收
从输入理解到可检查输出，每一步都留下明确产物。
关键产出
prd.md
明确功能范围、优先级、验收标准和不做事项。
核心职责
产品经理 / 需求方
阶段价值
把业务目标、边界和验收标准先说清，避免开发阶段反复补需求。
管理可见性
可直接检查需求范围、优先级和验收标准是否完整。
01 PRD
02 Design
03 Test Cases
04 Development
05 Testing

## Slide 6
五阶段详解：02 Design
CUBE
06
02
Design
阶段介绍
把需求转成最小可落地的技术方案。
通过门禁后进入下一阶段
做的事情
PRD
影响
接口
任务
从输入理解到可检查输出，每一步都留下明确产物。
关键产出
design.md
沉淀影响分析、接口方案、任务拆解和关键设计决策。
核心职责
架构师 / 研发负责人
阶段价值
把需求转成可执行方案，提前暴露接口、数据和影响面的风险。
管理可见性
可检查技术方案、任务拆解和变更范围是否闭环。
01 PRD
02 Design
03 Test Cases
04 Development
05 Testing

## Slide 7
五阶段详解：03 Test Cases
CUBE
07
03
Test Cases
阶段介绍
先写失败测试，把实现目标固化成测试契约。
通过门禁后进入下一阶段
做的事情
设计
用例
失败
锁定
从输入理解到可检查输出，每一步都留下明确产物。
关键产出
test-map.yaml
固定功能测试、组件链路测试和类型化测试映射。
核心职责
测试负责人 / TDD 执行者
阶段价值
先把“什么算完成”固化为测试契约，减少实现阶段目标漂移。
管理可见性
可检查测试覆盖范围、失败用例和任务映射是否齐全。
01 PRD
02 Design
03 Test Cases
04 Development
05 Testing

## Slide 8
五阶段详解：04 Development
CUBE
08
04
Development
阶段介绍
按任务最小实现，逐个让测试变绿。
通过门禁后进入下一阶段
做的事情
任务
读测
实现
重构
从输入理解到可检查输出，每一步都留下明确产物。
关键产出
STATUS.yaml
记录任务状态、测试结果、代码变更和开发轨迹。
核心职责
研发 / AI 执行者
阶段价值
按任务逐个实现并验证，让进度建立在真实通过结果上。
管理可见性
可检查当前任务状态、测试结果和实际代码变更范围。
01 PRD
02 Design
03 Test Cases
04 Development
05 Testing

## Slide 9
五阶段详解：05 Testing
CUBE
09
05
Testing
阶段介绍
跑完整验证，沉淀可交付的验收证据。
通过门禁后进入下一阶段
做的事情
全测
集成
验收
报告
从输入理解到可检查输出，每一步都留下明确产物。
关键产出
test-report.md
汇总端到端集成链路测试、验收结论、覆盖缺口和剩余风险。
核心职责
QA / 交付负责人
阶段价值
把局部通过提升为全量验收证据，为交付和上线提供依据。
管理可见性
可检查最终测试报告、验收结论和剩余风险项。
01 PRD
02 Design
03 Test Cases
04 Development
05 Testing

## Slide 10
质量保障：风险不是最后验收才发现
CUBE
10
Gate
阶段门禁
Lock
测试锁定
Readonly
前序只读
Status
状态追踪
Review
交叉审查
质量不是最后验收才发生，而是从需求、设计、测试、实现到验收全链路持续发生。
管理层看到的不只是“代码完成”，而是每一阶段是否真实通过。

## Slide 11
推进路线：从流程插件到工程运营系统
CUBE
11
自动化增强
阶段报告、风险提示、Reviewer Agent
工程集成
GitLab MR / Pipeline / Commit Status
流程迭代
门禁规则、回退路径、执行策略优化
指标闭环
通过率、返工率、缺陷逃逸率、Token 成本
目标不是把流程做重，而是把“质量、进度、风险、成本”变成可以持续运营的工程指标。

## Slide 12
总结：让 AI 开发变成可控交付
CUBE
12
五阶段门禁
把需求到验收拆成可检查链路
前序只读 + 可回退
返工有路径，修改有边界
产物可追踪、质量可度量
管理层能看到真实交付状态
CUBE 让 AI 开发从“生成内容”变成“按证据推进的工程交付”

## Slide 13
附录：01 PRD 核心产出
CUBE
13
核心产出
prd.md
定义需求契约，决定这次迭代要做什么、怎么验收。
产出明细
• 功能概述：本次迭代覆盖哪些功能点
• Functional Requirements：按优先级列出需求条目
• 验收标准：每条需求对应可验证条件
• Out of Scope：明确本次不做的事项
可见信息
管理层可看到范围是否清晰、优先级是否聚焦、验收口径是否统一。
适合谁看
管理层看阶段质量与风险
研发看输入输出是否齐全

## Slide 14
附录：02 Design 核心产出
CUBE
14
核心产出
design.md
定义技术契约，把需求转成开发和测试都能消费的方案。
产出明细
• Impact Analysis：受影响模块、接口和数据兼容性
• Flow / API / Module Design：流程、接口和模块职责
• Output Contract：输入、输出、正确性规则和类型 id
• Development Tasks：原子任务拆解和执行顺序
可见信息
研发可看到改什么、怎么改；管理层可看到影响面和任务闭环。
适合谁看
管理层看阶段质量与风险
研发看输入输出是否齐全

## Slide 15
附录：03 Test Cases 核心产出
CUBE
15
核心产出
test-map.yaml + 失败测试
定义测试契约，先把“什么算完成”固定下来。
产出明细
• 功能测试用例：Happy path、边界值、错误码校验
• 组件链路测试：跨组件 feature 的集成链路验证
• 类型化测试映射：web-e2e / sql-query / cli / integration 等
• 失败测试基线：测试可编译但执行失败，等待实现去满足
可见信息
可检查测试覆盖是否完整、链路是否闭环、实现目标是否已被前置定义。
适合谁看
管理层看阶段质量与风险
研发看输入输出是否齐全

## Slide 16
附录：04 Development 核心产出
CUBE
16
核心产出
STATUS.yaml + dev-log.md + test-output.log
记录真实实现推进，而不是主观汇报进度。
产出明细
• STATUS.yaml：任务 phase、通过数、完成时间
• dev-log.md：每个任务的文件变更和阶段结果
• test-output.log：单任务或全量测试执行证据
• 实现代码提交：与任务和测试结果一一对应
可见信息
可检查当前做到哪一步、哪些任务已变绿、每次修改影响了哪些文件。
适合谁看
管理层看阶段质量与风险
研发看输入输出是否齐全

## Slide 17
附录：05 Testing 核心产出
CUBE
17
核心产出
test-report.md
形成最终验收证据，为交付和上线判断提供依据。
产出明细
• 全量测试结果：通过 / 失败 / 跳过统计
• 端到端集成链路测试：入口到结果的完整链路验证
• 验收报告：逐条对照 PRD 验收标准
• 覆盖缺口与剩余风险：未覆盖链路、已知问题、阻塞项
可见信息
可检查是否真的达到交付标准，以及还有哪些风险被保留。
适合谁看
管理层看阶段质量与风险
研发看输入输出是否齐全

## Slide 18
附录：项目目录
CUBE
17

## Slide 19
附录：运行时目录
CUBE
17

## Slide 20
附录：Practice
CUBE
17
PRD
  将数据分发服务中 normal.rule 和 todo-init.rule 的应用ID（app_id）配置，从 application.properties 文件迁移至 cube_meta.app 表进行统一管理
Result
  功能完成
  耗时二天
  耗Token 9700万
Problem
  Red tests can’t build
  Fake tests
  File locks
  Context overflow
  Meanless loop